## Slide 1
1
Отчет АО «КазТрансОйл» об исполнении утвержденных тарифных смет, об исполнении утвержденной инвестиционной программы,
о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2024 год
23 апреля 2025 года

## Slide 2
Цели и повестка Отчета
Цели и повестка Отчета
Целями отчета АО «КазТрансОйл» (далее – Общество) об исполнении утвержденных тарифных смет, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2024 год (далее – Отчет) являются:
усиление системы защиты прав потребителей;
обеспечение прозрачности деятельности Общества.
2
Содержание отчета
Общие сведения об Обществе
Производственные и основные финансово-экономические показатели деятельности за 2024 год
Исполнение утвержденных тарифных смет и утвержденной инвестиционной программы за 2024 год. Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг
Соблюдение показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижение показателей эффективности деятельности. Проводимая Обществом работа с потребителями. Качество предоставления регулируемых услуг
Основные события 2024 года и планы на 2025 год
Цели и повестка Отчета
Содержание отчета

## Slide 3
Общество создано в 1997 году и является крупнейшей нефтепроводной компанией Республики Казахстан, оказывающей услуги по транспортировке нефти на внутренний рынок, а также в целях экспорта и транзита.
В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 8 октября 2012 года №1273, Общество определено национальным оператором по магистральному нефтепроводу.
Общество включено в Республиканский раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий.
Уставный капитал Общества на 31 декабря 2024 года составил 61,9 млрд тенге, а балансовая стоимость долгосрочных активов компании 941 млрд тенге.
В 2024 году Общество обеспечило транспортировку порядка 39,5% всей добываемой в стране нефти и более 95% поставок нефти на отечественные нефтеперерабатывающие заводы.
Общество является участником и акционером следующих дочерних и совместно-контролируемых организаций – ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» (50%), ТОО «СЗТК«МунайТас» (51%), ООО «Батумский нефтяной терминал» (100%), Компания «Petrotrans Limited» (100%), ТОО «Магистральный Водовод» (100%).
Общество является одним из крупных налогоплательщиков Республики Казахстан. За 2024 год уплачено налогов и других обязательных платежей в бюджет Республики Казахстан в размере 41,3 млрд тенге.
Фактическая численность работников за 2024 год – 6590 чел.
Общие сведения об АО «КазТрансОйл»
Общие сведения об АО «КазТрансОйл»
3

## Slide 4
Насосные агрегаты – 224 ед.
Печи подогрева – 68 шт.
Сливо-наливные железнодорожные
эстакады – 5 шт.
Информация об основных объектах АО «КазТрансОйл»
4
Нефтепроводы – 5 338,027 км
Резервуарный парк для нефти – 118 ед.
Нефтеперекачивающие станции – 36 шт.
Станции подогрева нефти – 7 шт.
Информация об основных объектах АО «КазТрансОйл»

## Slide 5
5
Производственные и основные финансово-экономические показатели деятельности за 2024 год
Chart: Доход от основной деятельности, млн тенге
| Факт 2023 год | План 2024 год | Факт 2024 год
Доход от основной деятельности млн. тенге | 240988 | 247440 | 258661
Chart: Производственная себестоимость, млн тенге
| Факт за 2023 год | План на 2024 год | Факт за 2024 год
Производственная себестоимость, млн. тенге | 206030 | 230569 | 217146
Chart: Чистый доход, млн тенге
| Факт за 2023 год | План на 2024 год | Факт за 2024 год
Чистый доход, в млн.тенге | 18042 | 4982 | 39781
Chart: Объем транспортировки нефти, тыс. тонн
| Факт за 2023 год | План на 2024 год | Факт за 2024 год
Объем транспортировки нефти, в тыс.тонн | 44188 | 42799 | 44887
Производственные и основные финансово-экономические показатели
деятельности за 2024 год

## Slide 6
Производственные и основные финансово-экономические показатели деятельности за 2024 год
6
Chart: EBITDA, млн тенге
| Факт за 2023 год | План на 2024 год | Факт за 2024 год
EBITDA, в млн.тенге | 83966 | 60040 | 83766
Chart: Производительность труда, тыс. тенге/чел
| Факт за 2023 год | План на 2024 год | Факт за 2024 год
Производительность труда, в тыс.тенге/чел | 36820 | 36152 | 39635
Chart: EBITDA margin, %
| Факт за 2023 год | План на 2024 год | Факт за 2024 год
EBITDA margin, в % | 35 | 24 | 32
Chart: Капитальные вложения, млн тенге
| Факт за 2023 год | План на 2024 год | Факт за 2024 год
Капитальные вложения, в млн.тенге | 74751 | 56039 | 52788
Производственные и основные финансово-экономические показатели
деятельности за 2023 год
Производственные и основные финансово-экономические показатели
деятельности за 2024 год
№ 7

## Slide 7: Информация по доходам от регулируемой деятельности
7
Регулируемые услуги Общества
Общество в отчетном периоде оказывало следующие регулируемые услуги, по которым включено в республиканский раздел Государственного регистра субъектов естественной монополии:
Транспортировка нефти по системе магистральных трубопроводов (за исключением транспортировки нефти в целях транзита через территорию Республики Казахстан и экспорта за пределы Республики Казахстан);
Производство, передача и распределение тепловой энергии;
Передача электрической энергии;
Отвод сточных вод.
№ п/п | Услуга | Доход за 2024 год
1 | Перекачка нефти на внутренний рынок | 77 342,302
2 | Дополнительные услуги по транспортировке нефти на внутренний рынок (перевалка, слив, налив, хранение нефти, операторская деятельность по единой маршрутизации) | 1 522,169
3 | Производство, передача и распределение тепловой энергии | 14,9
4 | Передача электроэнергии | 15,8
5 | Отвод сточных вод | 0,2
 | Всего | 78 895,37
млн тенге
Регулируемые услуги Общества
Информация по доходам от регулируемой деятельности

## Slide 8
8
Исполнение тарифной сметы за 2024 год по перекачке нефти на внутренний рынок. Тариф. Объемы услуг
Chart: Доходы, млн тенге
| Факт за 2023 год | План на 2024 год | Факт за 2024 год
Выручка, в млн. тенге | 71383 | 76292 | 77342.302
С 1 июля 2023 года приказом Председателя КРЕМ от 20 июня 2023 года № 85-ОД утвержден тариф в размере 4 849,39 тенге за 1 тонну на 1000 км (период действия по 30 июня 2024 года). С 1 июля 2024 года начал действовать тариф в размере 4 851,87 тенге за 1 тонну на 1000 км.
С 1 сентября 2024 года приказом Председателя КРЕМ от 31 июля 2024 года №72-ОД утвержден временный компенсирующий тариф в размере 4 396,23 тенге за тонну на 1000 км.
С 1 декабря 2024 года приказом Председателя КРЕМ от 16 октября 2024 года № 98-ОД утвержден временный компенсирующий тариф в размере 4 461,76 тенге за тонну на 1000 км.
Chart: Грузооборот, млн тонн км
| Факт за 2023 год | План на 2024 год | Факт за 2024 год
Грузооборот, в млн.тонн.км. | 15716 | 15732 | 16478
Исполнение тарифной сметы за 2024 год по перекачке нефти на внутренний рынок.
Тариф. Объемы услуг

## Slide 9
Исполнение тарифной сметы на регулируемую услугу по перекачке нефти на внутренний рынок РК по системе магистральных трубопроводов Общества за 2024 год
9
№ п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Показатели утвержденные приказом КРЕМ №85-ОД | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2023 год | Отклонения, %
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.: | тыс. тенге | 57 987 497 | 100 196 169 | 73%
1 | Материальные затраты, всего, в т.ч.: | -//- | 6 167 628 | 10 490 460 | 70%
1.1 | Сырье и материалы | -//- | 2 336 587 | 3 224 873 | 38%
1.2 | Покупные изделия | -//- | 0 | 0 | 
1.3 | Горюче-смазочные материалы | -//- | 531 726 | 1 125 579 | 112%
1.4 | Топливо | -//- | 1 170 283 | 1 100 954 | -6%
1.5 | Энергия | -//- | 2 129 033 | 5 039 054 | 137%
2 | Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.: | -//- | 25 787 904 | 39 681 678 | 54%
2.1 | Заработная плата производственного персонала | -//- | 23 209 916 | 35 905 007 | 55%
2.2 | Социальный налог и социальные отчисления | -//- | 1 944 315 | 2 960 690 | 52%
 | ОСМС | -//- | 633 673 | 815 981 | 29%
3 | Амортизация | -//- | 16 608 481 | 29 310 606 | 76%
4 | Ремонт, всего, в т. ч.: | -//- | 725 762 | 1 492 376 | 106%
4.1 | Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств | -//- | 725 762 | 1 492 376 | 106%
5 | Прочие затраты, всего, в т.ч.: | -//- | 8 697 722 | 19 221 049 | 121%
5.1 | Услуги связи | -//- | 114 778 | 151 231 | 32%
5.2 | Командировочные расходы | -//- | 231 146 | 611 588 | 165%
5.3 | Канцелярские и почтовые расходы | -//- | 0 | 0 | 
5.4 | Содержание зданий | -//- | 398 356 | 857 166 | 115%
5.5 | Подготовка кадров | -//- | 66 329 | 167 857 | 153%
5.6 | Охрана труда и техника безопасности | -//- | 27 925 | 80 087 | 187%
5.7 | Охрана окружающей среды | -//- | 169 613 | 736 240 | 334%
5.8 | Страхование | -//- | 61 108 | 189 433 | 210%
5.9 | Вневедомственная и пожарная охрана | -//- | 2 319 351 | 7 742 087 | 234%
5.10 | Юридические и консалтинговые услуги | -//- | 65 448 | 170 594 | 161%
5.11 | Расходы по НИОКР и НТД | -//- | 4 826 | 5 777 | 20%
5.12 | Содержание и лицензирование автотранспорта | -//- | 12 633 | 25 826 | 104%
5.13 | Аренда | -//- | 59 202 | 43 473 | -27%
5.14 | Авиауслуги | -//- | 0 | 13 483 | 
5.15 | Транспортировка грузов (транспортные услуги) | -//- | 986 469 | 1 442 287 | 46%
5.16 | Метрология | -//- | 121 475 | 198 004 | 63%
5.17 | Диагностические работы | -//- | 914 088 | 213 013 | -77%
5.18 | Плата за использование природного сырья | -//- | 44 132 | 135 303 | 207%
5.19 | Работы и услуги производственного характера | -//- | 2 769 146 | 6 043 479 | 118%
Исполнение тарифной сметы на регулируемую услугу по перекачке нефти на внутренний
рынок РК по системе магистральных трубопроводов Общества за 2024 год
5.20 | Обязательные пенсионные взносы за счет работодателя производственного персонала | -//- | 331 696 | 394 119 | 19%

## Slide 10
Исполнение тарифной сметы на регулируемую услугу по перекачке нефти на внутренний рынок РК по системе магистральных трубопроводов Общества за 2023 год
№ п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Показатели утвержденные приказом КРЕМ №85-ОД | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2023 год | Отклонения, %
II | Расходы периода всего, в т.ч.: | -//- | 6 884 696 | 11 730 600 | 70%
 |  |  | 6 884 696 | 11 730 600 | 70%
 |  |  | 2 789 968 | 3 099 845 | 11%
6 | Общие и административные расходы, всего, в т.ч.: | -//- | 235 516 | 251 335 | 7%
6.1 | Заработная плата административного персонала | -//- | 47 790 | 57 653 | 21%
6.2 | Социальный налог и социальные отчисления | -//- | 314 105 | 1 194 569 | 280%
 | ОСМС | -//- | 3 039 798 | 6 252 234 | 106%
6.3 | Амортизация | -//- | 457 520 | 874 965 | 91%
6.4 | Налоги | -//- | 13 842 | 26 339 | 90%
6.5 | Прочие расходы, всего, в т.ч.: | -//- | 59 072 | 126 885 | 115%
6.5.1 | Услуги банка | -//- | 22 382 | 27 869 | 25%
6.5.2 | Командировочные расходы | -//- | 221 937 | 265 070 | 19%
6.5.3 | Услуги связи | -//- | 12 449 | 31 262 | 151%
6.5.4 | Содержание зданий | -//- | 19 607 | 82 221 | 319%
6.5.5 | Подготовка кадров | -//- | 77 980 | 268 269 | 244%
6.5.6 | Канцелярские и почтовые расходы | -//- | 30 251 | 47 050 | 56%
6.5.7 | Услуги сторонних организаций | -//- | 0 | 0 | 
7 | Расходы на выплату вознаграждений | -//- | 64 872 194 | 111 926 769 | 73%
III | Всего затрат | -//- | 1 753 499 | 4 601 533 | 162%
 | в т.ч. затраты на дополнительные услуги | -//- | 63 118 694 | 107 325 236 | 70%
 | Затраты на перекачку | -//- | 27 108 117 | -12 403 326 | -146%
IV | Прибыль | -//- | 261 190 280 | 452 016 212 | 73%
V | Всего доходов в т.ч.: | -//- | 90 226 811 | 94 921 911 | 5%
 | доходы по перекачке транзитной нефти | -//- | 10 061 104 | 17 579 608 | 75%
Vа | Доходы по перекачке на внутренний рынок | -//- | 80 165 708 | 77 342 302 | -4%
VI | Объем транспортировки нефти на внутренний рынок | тыс. тонн | 16 883 | 17 367 | 3%
VII | Грузооборот всего, в т.ч.: | млн. тн.км | 29 612,8 | 16 477,7 | -44%
VIII | Грузооборот на внутренний рынок | млн. тн.км | 13 441,1 | 16 477,7 | 23%
 | Грузооборот на экспорт | млн. тн.км | 16 171,7 | 0,0 | -100%
VIII | Тариф на внутренний рынок (без налога на добавленную стоимость) | тенге/за 1 тонну на 1000 км | 0,2% | 0,0% | -100%
IX | Доля грузооборота на внутренний рынок | тенге/за 1 тонну на 1000 км | 39,80 | 0,00 | -100%
Исполнение тарифной сметы на регулируемую услугу по перекачке нефти на внутренний
рынок РК по системе магистральных трубопроводов Общества за 2024 год
10

## Slide 11
11
Исполнение тарифных смет на услугу Общества по передаче
электрической энергии за 2024 год
№ п/п | Наименование показателей | Единица измерения | КульНУ |  |  | АкНУ |  |  | АНУ |  |  | ЛПДС Уральск |  | 
 |  |  | Утв в ТС | Факт | Откл % | Утв в ТС | Факт | Откл % | Утв в ТС | Факт | Откл % | Утв в ТС | Факт | Откл %
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 3 071,16 | 12 192,05 | 297% | 998,53 | 3 474,75 | 247,99% | 1 463,59 | 15 910,50 | 987,09% | 668,91 | 2 035,02 | 204%
1 | Материальные затраты, всего | -//- | 326,41 | 819,89 | 151% | 45,21 | 73,61 | 62,83% | 121,89 | 8 735,88 | 7067,02% | 67,61 | 105,52 | 56%
2 | Затраты на оплату труда, всего | -//- | 2 142,74 | 10 669,87 | 398% | 778,98 | 3 052,02 | 291,80% | 1 290,92 | 6 736,96 | 421,87% | 502,58 | 1 767,97 | 252%
3 | Ремонт | -//- |  |  |  | 0,00 | 16,94 |  |  |  |  |  |  | 
4 | Прочие затраты, всего | -//- | 602,01 | 702,29 | 17% | 174,34 | 332,18 | 90,53% | 50,78 | 437,66 | 761,88% | 98,72 | 161,53 | 64%
II | Расходы периода, всего | -//- |  | 3 406,72 |  |  |  |  |  | 881,49 |  |  | 221,50 | 
III | Всего затрат | -//- | 3 071,16 | 15 598,77 | 408% | 998,53 | 3 474,75 | 247 % | 1 463,59 | 16 791,99 | 1047,32% | 668,91 | 2 256,52 | 237%
IV | Прибыль | -//- | - | - 13 247,06 |  |  | - 2 663,76 |  |  | - 14 918,16 |  |  | - 1 896,82 | 
V | Всего доходов | -//- | 3 071,16 | 2 351,71 | -23% | 998,53 | 1083,99 | 8,56% |  | 1 873,83 |  | 668,91 | 359,70 | -46%
VI | Объем оказываемых услуг | тыс.кВт.ч | 5 388,00 | 4 125,80 | -23% | 1 296,79 | 1 408 | 8,58% | 4 721,24 | 6 044,61 | 28,03% | 1 850,74 | 999,17 | -46%
VII | Тариф (без НДС) | тенге/кВт.ч | 0,57 | 0,57 |  | 0,77 | 0,77 |  | 0,31 | 0,31 |  | 0,36 | 0,36 | 
Исполнение тарифных смет на услугу Общества по передаче
электрической энергии за 2024 год

## Slide 12
№ 12
Исполнение тарифных смет на услугу Общества по передаче
электрической энергии за 2024 год
№ п/п | Наименование показателей | Единица измерения | МНУ |  |  | ЖНУ |  |  | ПНУ |  | 
 |  |  | Утв в ТС | Факт | Откл % | Утв в ТС | Факт | Откл % | Утв в ТС | Факт | Откл %
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 835,33 | 3 923,61 | 369,71% | 639,68 | 2 182,17 | 241% | 111,6 | 15 174,4 | 13497,09%
1 | Материальные затраты, всего | -//- | 24,22 | 80,51 | 232,39% | 33,16 | 349,97 | 955% |  | 276,22 | 
2 | Затраты на оплату труда, всего | -//- | 735,55 | 3 689,38 | 401,58% | 215,00 | 1 354,71 | 530% | 94,4 | 14 244 | 14989,14%
3 | Ремонт | -//- |  |  |  | 290,91 | 336,86 | 16% |  |  | 
4 | Прочие затраты, всего | -//- | 75,56 | 153,72 | 103,44% | 100,61 | 140,63 | 40% | 13,9 | 654 | 4594,74%
II | Расходы периода, всего | -//- | 0,56 | 0,61 | 8,34% | - | 6,08 |  | 0,15 | 2,90 | 1830,92%
III | Всего затрат | -//- | 835,89 | 3 924,22 | 369,47% | 639,68 | 2 188,25 | 242% | 111,75 | 15 177,25 | 13481,43%
IV | Прибыль | -//- |  | - 2 880,30 |  | - | - 1 478,46 |  |  | -8 248,73 | 
V | Всего доходов | -//- | 835,89 | 1 043,92 | 24,89% | 639,68 | 709,79 | 11% | 111,8 | 6 928,52 | 6100,02%
VI | Объем оказываемых услуг | тыс.кВт.ч | 2 003,00 | 2 485,52 | 24,09% | 900,95 | 999,70 | 11% | 293,0 | 18 232,9 | 6122,85%
VII | Тариф (без НДС) | тенге/кВт.ч | 0,42 | 0,42 |  | 0,71 | 0,71 |  | 0,38 | 0,38 | 
Исполнение тарифных смет на услугу Общества по передаче
электрической энергии за 2024 год

## Slide 13
№ 13
Исполнение тарифных смет на услугу Общества по передаче
электрической энергии за 2024 год
№ п/п | Наименование показателей | Единица измерения | ЛПДС Петерфельд |  |  | КарНУ |  |  | ШНУ |  | 
 |  |  | Утв в ТС | Факт | Откл % | Утв в ТС | Факт | Откл % | Утв в ТС | Факт | Откл %
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 517,24 | 4 536,68 | 777% | 315,71 | 994,36 | 214,96% | 506,67 | 3 968,40 | 683,23%
1 | Материальные затраты, всего | -//- | 58,92 | 113,78 | 93% | 75,51 | 376,94 | 399,19% |  | 58,8 | 
2 | Затраты на оплату труда, всего | -//- | 450,73 | 3 604,56 | 700% | 146,56 | 483,05 | 229,59% | 501 | 2 941 | 486,95%
3 | Ремонт | -//- |  | 528,33 |  | 62,57 | 75,21 | 20,21% |  |  | 
4 | Прочие затраты, всего | -//- | 7,59 | 289,01 | 3708% | 31,07 | 59,16 | 90,40% | 5,53 | 968,17 | 17407,55%
II | Расходы периода, всего | -//- | - | 1,00 |  | 0,13 | 0,13 | 3,51% |  |  | 
III | Всего затрат | -//- | 517,24 | 4 537,68 | 777% | 315,84 | 994,49 | 214,87% | 507 | 3 968 | 683,23%
IV | Прибыль | -//- |  | - 4 169 |  |  | - 658,58 |  |  | -3161,92 | 
V | Всего доходов | -//- | 517,24 | 368,46 | -29% |  | 335,91 | 6,36% | 507 | 806,49 | 59,17%
VI | Объем оказываемых услуг | тыс.кВт.ч | 615,76 | 438,64 | -29% |  | 559,86 | 6,52% | 495,45 | 790,674 | 59,59%
VII | Тариф (без НДС) | тенге/кВт.ч | 0,84 | 0,84 |  | 0,6 | 0,6 |  | 1,02 | 1,02 | 
Исполнение тарифных смет на услугу Общества по передаче
электрической энергии за 2024 год

## Slide 14
№ 14
Исполнение тарифных смет на услуги Общества по производству, передаче и распределению тепловой энергии за 2024 год
№ п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии |  |  | Услуга по передаче и распределению тепловой энергии |  | 
 |  |  | Принято в ТС | Факт за 2024 год | Отклонение, % | Принято в ТС | Факт за 2024 год | Отклонение, %
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 17 162,6 | 43 639,4 | 154,27% | 1 754,21 | 2 230,55 | 27%
1 | Материальные затраты, всего | -//- | 5 835,93 | 8 954,63 | 53,44% | 37,76 | 51,01 | 35%
2 | Затраты на оплату труда, всего | -//- | 10 613,52 | 33 016,02 | 211,08% | 1 709,94 | 2 124,34 | 24%
3 | Прочие затраты, всего | -//- | 713,15 | 1 668,73 | 133,99% | 6,51 | 55,20 | 748%
II | Всего затрат | -//- | 17 162,60 | 43 639,38 | 154,27% | 1 754,21 | 2 230,55 | 27%
III | Прибыль | -//- | 0 | -28 682 |  | - | -1 183,59 | 
IV | Всего доходов | -//- | 17 126,34 | 14 957,63 | -12,66% | 1 754,21 | 1 046,96 | -40%
V | Объем оказываемых услуг | тыс. Гкал | 3,1720 | 2,6852 | -15,35% | 6,49 | 3,879 | -40%
VI | Тариф (без НДС) для населения, бюджетных и коммерческих организаций, а также для предприятий, оказывающих коммунальные услуги населению | тенге/Гкал | 1 668,08 | 1 668,08 /1 660,12 (ВКТ) |  | 270,29 | 270,29/269,51 (ВКТ) | 
 | Тариф (без НДС) для промышленных предприятий и коммерческих организаций | тенге/Гкал | 11 655,02 | 11 655,02 /11 599,41 (ВКТ) |  |  |  | 
Исполнение тарифных смет на услуги Общества по производству, передаче и распределению
тепловой энергии за 2024 год

## Slide 15
15
Исполнение тарифных смет на услугу Общества по отводу сточных вод за 2024 год
№ п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Услуга по отводу сточных вод |  | 
 |  |  | Принято в ТС | Факт за 2024 год | Отклонение, %
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 490,15 | 3 792,28 | 673,70%
1 | Материальные затраты, всего | -//- | 74,70 | 219,48 | 193,81%
2 | Затраты на оплату труда, всего | -//- | 411,27 | 3 534,1 | 759,32%
3 | Амортизация | -//- |  |  | 
4 | Прочие затраты, всего | -//- | 4,18 | 38,7 | 824,94%
II | Расходы периода, всего | -//- |  |  | 
III | Всего затрат | -//- | 490,15 | 3 792,28 | 673,70%
IV | Прибыль | -//- |  | 3 591,86 | 
V | Всего доходов | -//- | 490,15 | 200,42 | -59,11%
VI | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 9,89 | 4,04 | -59,11%
VII | Тариф (без НДС) | тенге/м3 | 49,56 | 49,56 | 
Исполнение тарифных смет на услугу Общества по отводу сточных вод за 2024 год

## Slide 16
16
Дополнительные услуги по транспортировке нефти (регулируемые услуги)
№ п/п | Наименование услуг | Тариф, тенге/тн | Объем, тыс. тонн за 2024г |  |  | Доходы, тыс. тенге за 2024г |  | 
 |  |  | Утв в ТС | Факт | Отл % | Утв в ТС | Факт | От %
1 | Налив нефти в ж/д цистерны на НПС им.Т.Касымова | 409,57 | 12,949 | 14,263 | 10% | 5 304 | 5 842 | 10%
2 | Слив нефти с ж/д цистерн на НПС им.Т.Касымова | 746,34 | 20,000 | 19,980 | 0% | 14 926,8 | 14 912 | 0%
3 | Перевалка нефти НПС им.Т.Касымова в нефтепровод «Кенкияк-Атырау» | 80,34 | 1 046,5 | 1 020,16 | -3% | 84 076 | 81 959,90 | -3%
4 | Слив нефти с ж/д цистерн на ГНПС «Актау» | 121,00 | 50 | 1 417 | -100% | 6 050 | 0 | -100%
5 | Перевалка нефти на НПС «Макат» в нефтепровод «Кенкияк-Атырау» | 1118,1 | 376,472 | 376,733 | 0% | 420 933,3 | 421 225 | 0%
6 | Перевалка нефти на ГНПС «Кенкияк» | 89,15 | 7 456,90 | 7 411,74 |  | 0 | 660 756,98 | 
7 | Слив нефти с ж/д цистерн на ГНПС «Атасу» | 373,52 |  |  |  |  |  | 
8 | Налив нефти в ж/д цистерны ННЭ «Атасу» | 306,05 |  |  |  |  |  | 
9 | Налив нефти в ж/д цистерны на ННЭ «Шагыр» | 280,9 | 56,62 | 29,707 | -47,53% | 15 903 | 8 344,70 | -47,53%
10 | Хранение нефти в РВС | 233,76 | 563,2 | 818,7 | 45,37% | 131 653 | 191 387,7 | 45,37%
11 | Операторская деятельность по единой маршрутизации нефти | 41,45 | 1 569 | 1 576 | 0% | 65 043 | 65 327,56 | 0%
12 | Перевалка нефти на НПС им. Шманова в нефтепровод Кенкияк-Атырау | 37,2 | 0 | 3 096,3 |  | 0 | 115 275 | 
Дополнительные услуги по транспортировке нефти (регулируемые услуги)

## Slide 17
№ 17
Исполнение инвестиционной программы за 2024 год
Исполнение инвестиционной программы за 2024 год
№ п/п | Наименование мероприятий инвестиционной программы | Единица измерения | Утвержденная Инвестиционная программа |  | Фактическое исполнение мероприятий инвестиционной программы |  | Отклонение | % исполнения | Причины
 |  |  | Количество | Сумма | Количество | Сумма |  |  | 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
 | ВСЕГО |  |  | 46 330 896 |  | 46 785 154 | 454 258 | 101% | 
Мероприятия инвестиционной программы 2023 года, перенесенные на 2024 год по причинам, не зависящим от субъекта |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ВСЕГО по перенесенным мероприятиям с 2023 года на 2024 год |  |  | 32 797 395 |  | 32 837 531 | 40 136 | 100% | 
 | Замена участков нефтепроводов |  |  | 32 270 685 |  | 32 311 901 | 41 216 | 100% | 
1 | МН «Узень-Атырау-Самара» Д1020 мм. Замена трубопровода на участках протяженностью 63 км (общая протяженность -76,5 км) | км |  | 31 918 685 |  | 31 918 685 | 0 | 100% | Мероприятие исполнено
2 | Реконструкция перехода на 148км МН «Павлодар-Шымкент» через канал им.Сатпаева | км |  | 202 000 |  | 202 503 | 503 | 100% | Мероприятие исполнено
3 | Реконструкция перехода на 122км МН «Павлодар-Шымкент» через канал им.Сатпаева | км |  | 150 000 |  | 190 714 | 40 714 | 127% | Мероприятие исполнено
 | Приобретение автотранспортных средств и специальной техники производственного назначения | ед. | 2 | 309 960 | 2 | 308 880 | -1 080 | 100% | 
4 | Экскаватор UDS-114 на базе КАМАЗ | ед. | 2 | 309 960 | 2 | 308 880 | -1 080 | 100% | Мероприятие исполнено, экономия
 | Приобретение оборудования производственного назначения | ед. | 1 | 216 750 | 1 | 216 750 | 0 | 100% | 
5 | Агрегат электронасосный АНЦН-Е 1600-100 | ед. | 1 | 216 750 | 1 | 216 750 | 0 | 100% | Мероприятие исполнено
Инвестиционная программа на 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ВСЕГО на 2024 год |  |  | 13 533 501 |  | 13 947 623 | 414 122 | 103% | 
 | Замена участков нефтепроводов |  |  | 6 106 254 |  | 6 336 483 | 230 229 | 104% | 
1 | Строительство участка МН «Павлодар-Шымкент» Д-820 мм в обход с.Шубарсу» | км | 11 | 1 380 217 | 11 | 1 380 217 | 0 | 100% | Мероприятие исполнено
2 | МН «Узень-Атырау-Самара» Д1020 мм. Замена трубопровода на участках протяженностью 63 км (общая протяженность -76,5 км) (поставка и сварка трубной продукции - 0,8 км, изоляция сварных стыков, земляные работы, устройство дамбы, электроснабжение и автоматика) | объект | 1 | 1 326 037 | 1 | 1 322 551 | -3 486 | 100% | Мероприятие исполнено, экономия
3 | МН Каламкас-Каражанбас-Актау Ø530мм. Реконструкция трубопровода на участке 0-23 км (поставка и сварка трубной продукции - 20 км, изоляция сварных стыков, земляные работы) | объект | 1 | 3 400 000 | 1 | 3 633 716 | 233 716 | 107% | Мероприятие исполнено
 | Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов МН |  |  | 4 717 451 |  | 4 901 344 | 183 892 | 104% | 
4 | НПС Жетыбай. Реконструкция магистральной насосной | объект | 1 | 236 845 | 1 | 236 845 | 0 | 100% | Мероприятие исполнено
5 | НПС «Каражанбас». Нефтепровод «Каламкас-Каражанбас-Актау». Реконструкция электроснабжения потребителей линейной части МН «Каламкас-Каражанбас-Актау» на участке 62-107 км «Каражанбас-Кияхты», протяженностью 45 км (поставка и монтаж блочно-модульных зданий АГЭУ - 3 ед.) | объект | 1 | 656 785 | 1 | 671 995 | 15 210 | 102% | Мероприятие исполнено
6 | ГНПС «Кумколь». Реконструкция резервуарного парка (земляные и бетонные работы фундаментов под РВС, поставка металлоконструкций -300 тонн, электрохимзащита) | объект | 1 | 861 334 | 1 | 1 044 727 | 183 393 | 121% | Мероприятие исполнено
7 | ГНПС «Узень». Демонтаж-монтаж РВС - 20000 м3 №17 | объект | 1 | 1 010 621 | 1 | 1 010 621 | 0 | 100% | Мероприятие исполнено
8 | Комплексная реконструкция системы связи в ПКУ | объект | 1 | 1 334 235 | 1 | 1 334 235 | -0 | 100% | Мероприятие исполнено
9 | Модернизация ЛВС | объект | 3 | 224 847 | 3 | 224 847 | 0 | 100% | Мероприятие исполнено
10 | Реконструкция охранно-пожарной сигнализации вспомогательных объектов | система | 8 | 392 784 | 8 | 378 072 | -14 712 | 96% | Мероприятие исполнено, экономия

## Slide 18
№ 18
Исполнение инвестиционной программы за 2024 год
Исполнение инвестиционной программы за 2024 год
тыс. тенге
№ п/п | Наименование мероприятий инвестиционной программы | Единица измерения | Утвержденная Инвестиционная программа |  | Фактическое исполнение мероприятий инвестиционной программы |  | Отклонение | % исполнения | Причины
 |  |  | Количество | Сумма | Количество | Сумма |  |  | 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
11 | Приобретение автотранспортных средств и специальной техники производственного назначения | ед. | 29 | 1 908 253 | 29 | 1 908 253 | 0 | 100% | 
11.1 | Автобус вахтовый КАМАЗ 43118 | ед. | 1 | 66 300 | 1 | 66 300 | 0 | 100% | Мероприятие исполнено
11.2 | Автокран КС-55732 КАМАЗ 25ТОНН | ед. | 1 | 94 900 | 1 | 94 900 | 0 | 100% | Мероприятие исполнено
11.3 | Автомобиль АРМТ | ед. | 1 | 70 000 | 1 | 70 000 | 0 | 100% | Мероприятие исполнено
11.4 | Автомобиль грузопассажирский с манипулятором | ед. | 2 | 162 000 | 2 | 162 000 | 0 | 100% | Мероприятие исполнено
11.5 | Автомобиль САМОСВАЛ | ед. | 1 | 54 300 | 1 | 54 300 | 0 | 100% | Мероприятие исполнено
11.6 | Автоцистерна | ед. | 1 | 64 300 | 1 | 64 300 | 0 | 100% | Мероприятие исполнено
11.7 | Грузопассажирский автомобиль с КМУ | ед. | 1 | 89 100 | 1 | 89 100 | 0 | 100% | Мероприятие исполнено
11.8 | Прицеп | ед. | 1 | 13 200 | 1 | 13 200 | 0 | 100% | Мероприятие исполнено
11.9 | Машина ассенизационная КАМАЗ | ед. | 1 | 75 000 | 1 | 75 000 | 0 | 100% | Мероприятие исполнено
11.10 | Передвижная лаборатория телемеханики | ед. | 2 | 126 000 | 2 | 126 000 | 0 | 100% | Мероприятие исполнено
11.11 | Погрузчик фронтальный | ед. | 2 | 71 400 | 2 | 71 400 | 0 | 100% | Мероприятие исполнено
11.12 | Полуприцеп-тяжеловоз низкорамный | ед. | 1 | 36 125 | 1 | 36 125 | 0 | 100% | Мероприятие исполнено
11.13 | Самосвал на базе КАМАЗ-45141 | ед. | 1 | 54 300 | 1 | 54 300 | 0 | 100% | Мероприятие исполнено
11.14 | Седельный тягач КАМАЗ | ед. | 1 | 49 400 | 1 | 49 400 | 0 | 100% | Мероприятие исполнено
11.15 | Автобус для перевозки персонала на производственные объекты | ед. | 12 | 881 928 | 12 | 881 928 | 0 | 100% | Мероприятие исполнено
12 | Приобретение оборудования производственного назначения | ед. | 24 | 801 543 | 24 | 801 543 | 0 | 100% | 
12.1 | Агрегат сварочный | ед. | 2 | 24 000 | 2 | 24 000 | 0 | 100% | Мероприятие исполнено
12.2 | Азотно-компрессорная станция | ед. | 1 | 340 000 | 1 | 340 000 | 0 | 100% | Мероприятие исполнено
12.3 | Задвижка стальная ЗКЛПЭ ДУ 500 РУ75 | ед. | 2 | 22 091 | 2 | 22 091 | 0 | 100% | Мероприятие исполнено
12.4 | Задвижка стальная приварная ДУ 500 РУ 64 | ед. | 2 | 25 620 | 2 | 25 620 | 0 | 100% | Мероприятие исполнено
12.5 | Машина безогневой резки труб | ед. | 2 | 59 173 | 2 | 59 173 | 0 | 100% | Мероприятие исполнено
12.6 | Станок токарно-винторезный | ед. | 1 | 26 942 | 1 | 26 942 | 0 | 100% | Мероприятие исполнено
12.7 | Экспресс-анализатор | ед. | 2 | 48 015 | 2 | 48 015 | 0 | 100% | Мероприятие исполнено
12.8 | Труборез ручной роторный | ед. | 1 | 13 388 | 1 | 13 388 | 0 | 100% | Мероприятие исполнено
12.9 | Устройство прорезное | ед. | 2 | 26 775 | 2 | 26 775 | 0 | 100% | Мероприятие исполнено
12.10 | Устройство системы защиты MODATA-2 | ед. | 1 | 23 205 | 1 | 23 205 | 0 | 100% | Мероприятие исполнено
12.11 | Трансформатор КТП- 40/10 | ед. | 3 | 13 655 | 3 | 13 655 | 0 | 100% | Мероприятие исполнено
12.12 | Анализатор Спектроскан | ед. | 2 | 96 314 | 2 | 96 314 | 0 | 100% | Мероприятие исполнено
12.13 | Анализатор фракционного состава | ед. | 3 | 82 365 | 3 | 82 365 | 0 | 100% | Мероприятие исполнено

## Slide 19
№ 19
Результаты реализации инвестиционной программы за 2024 год
Обеспечение непрерывного, надлежащего и эффективного функционирования магистрального нефтепровода в целях транспортировки по нему нефти;
Повышение надежности и качества предоставляемых регулируемых услуг;
Обновление основных производственных активов Общества;
Исключение экологических рисков от возможного порыва нефтепроводов;
Обеспечение выполнения требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций, промышленной, экологической и пожарной безопасности;
Обновление парка специальной техники и оборудования для бесперебойного обслуживания и проведения профилактических, плановых и внеплановых работ на объектах структурных подразделений.
Результаты реализации инвестиционной программы за 2024 год

## Slide 20
№ 20
Соблюдение показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижение показателей эффективности деятельности. Проводимая Обществом работа с потребителями. Качество предоставления регулируемых услуг
В 2024 году Обществом оказывались услуги по транспортировке нефти 82 нефтяным компаниям.
В соответствии с Законом РК «О естественных монополиях» всем потребителям обеспечиваются равные условия доступа
В рамках внедренной в Обществе системы менеджмента качества в соответствии с международным стандартом ISO 9001 «Система менеджмента качества. Требования» ежегодно проводится работа по улучшению качества предоставляемых услуг. Согласно результатам анкетирования, качество оказанных услуг по транспортировке нефти и по организации транспортировки и транзита казахстанской нефти по трубопроводным системам других государств за 2024 год – 100 %
Обеспечена надежность, безопасность и безаварийность работы МН и объектов магистральных нефтепроводов
Количество аварий за 2024 год – 0
Показатели качества и надежности регулируемых услуг и эффективности деятельности для Общества уполномоченным органом не утверждались
Соблюдение показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижение
показателей эффективности деятельности. Проводимая Обществом работа с потребителями.
Качество предоставления регулируемых услуг

## Slide 21
Основные события 2024 года и планы на 2025 год
№ 21
Основные события 2024 года | Планы на 2025 год
Транспортировка 253 тыс. тонн нефти из ресурсов ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.» по магистральному нефтепроводу «Атырау - Самара» с последующей поставкой на ПСН «Адамова Застава». Перевалка 2 351 тыс. тонн нефти ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.» в систему АО «КТК-К» через систему АО «КазТрансОйл», с условием замещения кашаганской нефти на мангышлакскую нефть. Транспортировка 20 тыс. тонн нефти из ресурсов компании «Инпекс Норт Каспиан Си Лтд» по магистральному нефтепроводу «Атырау - Самара» с последующей поставкой на ПСН «Адамова Застава». Транспортировка 20 тыс. тонн нефти из ресурсов филиала «Аджип Каспиан Си Б.В.» по магистральному нефтепроводу «Атырау - Самара» с последующей поставкой на ПСН «Адамова Застава». Подписан протокол совещания о ежемесячной транспортировке 80 тыс. тонн нефти с месторождения Кашаган по магистральному нефтепроводу «Атырау-Самара» в осенне-зимний период времени (с ноября 2024 года по апрель 2025 года). Поставка 26,5 тыс. тонн нефти на ТОО «Амангельдинский ГПЗ» из ресурсов ТОО «Жаикмунай» по маршруту «Самара - ТОН-2 - Прииртышск - ННП Шагыр». Перевалка 25,8 тыс. тонн нефти в систему АО «КТК-К» из ресурсов ТОО «Тенгизшевройл». | Обеспечение качественной, надежной, бесперебойной и высокоэффективной транспортировки нефти. Обеспечение технологической возможности транзита российской нефти в направлении КНР до 10 млн тонн в год. Обеспечение технологической возможности слива нефти ТОО «Тенгизшевройл» и налива ее в танкеры в объеме 1,35 млн тонн в год по маршруту «Актау – Баку – Тбилиси-Джейхан» из ресурсов ТОО «Тенгизшевройл».
Основные события 2024 года и планы на 2025 год

## Slide 22
Спасибо за внимание!
Спасибо за внимание!